合肥高新区人才公寓（擢秀园）架空层等公共区域品质提升设计项目采购方案

根据公司安排，为更好地提升人才公寓（擢秀园）小区品质，打造高端、时尚、高品质的住宅小区环境，公司计划对本项目架空层等公共区域进行品质提升。请按照以下要求组织书面报价。

- 项目名称

合肥高新区人才公寓（擢秀园）架空层等公共区域品质提升设计项目

二、项目概况

人才公寓（擢秀园）项目位于合肥高新区望江西路与天堂寨路交口东北角，规划总用地面积59.85亩，总建筑面积约11.4万平米，主要建设住宅、幼儿园、商业配套和社区配套用房。本次仅对住宅小区的架空层、住宅地库单元门入口引导区、住宅负一层入户单元门厅及一层入户单元门厅进行品质提升。项目总平面图见附件。

三、投标人的资格条件

1、 投标人须具有以下资质之一：

（1）具有建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质；

（2）本项目不接受联合体报名。

2、投标人业绩要求：2019年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有高品质住宅小区公共区域的室内装饰业绩1个（不含回迁小区）。

四、服务内容及要求

1、服务内容

（一）住宅地库单元门入口引导区

住宅地库单元门入口引导区（共14个，总建筑面积约916平方米）的装饰方案设计、施工图设计、现场服务及图纸审查（如需）工作。

（二）住宅负一层入户单元门厅及一层入户单元门厅

住宅一层单元门厅及负一层入户单元门厅的软装提升方案（含家具清单）设计，提升方案需结合现场的硬装情况。

（三）架空层

住宅共九栋楼底部是架空层，总建筑面积约2450平方米，拟按照红色物业、两大类别、六大主题设计功能进行装饰方案设计、施工图设计、现场服务及图纸审查（如需）工作（需含软装设计方案，提供家具清单），具体功能如下：

（1）3#楼架空层：童趣空间（童玩、运动、体测、认知、浸学、影音等六重快乐天地）。

（2）4#楼架空层：红色物业（党建引领）。

（3）5#楼架空层：男士运动健身（跑步健身）。

（4）8#楼架空层：邻里聚场（接待会客）。

（5）9#楼架空层：艺术空间（书法、画画等）。

（6）10#楼架空层：女士运动健身（瑜伽、舞蹈等）。

（7）11#楼架空层：颐享空间（棋牌休闲，老友聚交，品茗畅聊）。

（8）13#楼架空层：全民运动（乒乓球桌等）。

（9）14#楼架空层：聚会游戏，举办活动。

在项目实施过程中，采购人保留调整范围的权力，可能根据项目实际情况增加或者减少设计内容，设计费用不予调整。

2、编制周期

中标单位现场踏勘后，15个日历日完成设计方案提交采购人审核，按照采购人要求修改方案直至最终确认。方案确认后，15个日历日完成施工图设计。

3、付款方式

中标单位完成所有设计方案和施工图纸，经采购人确认后二个月内支付合同价的90%，项目完成施工并验收合格后二个月内支付合同价的10%。

五、成果要求

1、方案文本最终成果不少于4套；

2、施工图最终成果不少于6套；

3、其它项目汇报PPT版本文件、项目效果图等若干。

六、报价须知

1、递交报价文件截止时间为2023年6月5日9时30分；报价地点为：合肥高新股份有限公司304会议室。

2、报价为固定总价报价，费用包含为上述服务内容的全部，包括但不限于全过程技术服务、沟通、协调等发生的费用。本采购项目最高限价人民币30万元。

3、报价单位应将报价文件（包含但不限于公司简介、营业执照、报价书、投标函、相关资质文件及其他证明资料等）以纸质版形式（一份），并加盖单位公章密封。

4、参加报价人员须随身携带授权委托书和身份证（原件），以备核验。

5、联系人及方式：

联系人：李晴  联系电话：13965141118

邮寄地址：合肥高新区创新产业园二期H2号

八、评审方法及废标

1、本次市场询价活动将采用有效最低价方法评审。

1.1有效最低价法：以价格为主要因素确定成交候选单位，即在全部满足市场询价文件实质性要求（包含报价要求以及询标过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交单位。

1.2如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过询标小组评审，则采取询标小组投票方式确定成交单位。

2、在询标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.2因重大变故，采购任务取消的；

2.3报价超过上述要求的；

2.4其他经询标小组一致认定应予废标情形的。

合肥高新股份有限公司

2024年5月31日

附件一:

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名、电话）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

报价单位（盖单位章）：

法定代表人 （签字或盖章）：

代理人身份证号码：

日期：    年    月    日

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的还须提供授权委托书。

附件二:

投标函

致：合肥高新股份有限公司

根据贵方“                          采购项目”市场询价函，正式授权              （姓名）           代表投标人参加该项目的采购活动。我方已详细审查全部采购文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按市场询价文件规定提供交付的设计成果和服务投标总价为（大写）                    元人民币。

2、我方根据市场询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的日期内完成设计成果提交和汇报。

3、我方已详细审核全部市场询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、如果在市场询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

5、我方同意向采购人提供采购人可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

报价单位：                     （公章）

日    期：

附件三:

报价书

报价单位名称：

| 项目名称 | 合肥高新区人才公寓（擢秀园）架空层等公共区域品质提升设计项目 |
| --- | --- |
| 项目概况 | 详见采购方案 |
| 主要内容 | 具体见采购方案 |
| 报价金额 | 人民币（大写） （¥ 万元），其中增值税专用发票税率（ %) |
| 联系人及 联系方式 |  |
| 备注：1、报价含方案设计、施工图设计、现场服务和图纸审查（如需）等全部费用。 2、报价为含税价。 |  |

报价单位：                （公章）

日    期：